# 植物精灵 2D横版Roguelite游戏设计与制作需求文档

版本 1.0  |  基于 植物精灵 2D横版 Roguelite 冒险游戏框架策划案

本文将既有的“生长 嫁接 融合 净化”概念，收束为一款以横版动作、半随机地牢、身体构筑为核心的单人 Roguelite。目标不是用海量数值堆叠重复游玩，而是让每局的身体形态、移动方式和攻击节奏都发生可读且可操作的变化。

# 文档结论

首个可验证版本应聚焦“枯萎森林”单章垂直切片：一名可横版移动与战斗的植物精灵，三类基础器官、八种特征、两条融合配方、六类敌人、八至十个房间模块、一个多阶段 Boss，以及净化前后场景切换。该范围足以验证战斗手感、构筑决策和净化情绪反馈。

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| 平台与引擎 | PC 首发，Unity 2022.3 LTS，键鼠与手柄同时支持 |
| 单局时长 | 完整章节 25 至 35 分钟；首章垂直切片 12 至 18 分钟 |
| 镜头与规格 | 16:9 横版，基准 1920 x 1080，像素感绘制或高分辨率 2D 骨骼动画均可 |
| 核心差异 | 角色身体即武器。器官落点改变动作和关卡通过方式，而非只改变属性。 |
| 目标体验 | 从脆弱幼芽成长为可识别的混合植物，并亲手让污染区域恢复生命。 |

# 1 项目定位与设计原则

## 1.1 一句话介绍

玩家操控诞生在污染废土中的植物精灵，以横版动作穿越半随机地牢；通过进化、嫁接和融合把根、茎、叶、花、果实与种子长成不同战斗形态，击败区域守卫并净化土地。

## 1.2 核心体验支柱

| 支柱 | 玩家感受 | 落地规则 |
| --- | --- | --- |
| 形态成长可见 | 每次选择都让我看起来和玩起来不同。 | 器官替换、挂点扩展、攻击特效、移动姿态必须同步变化。 |
| 动作优先的构筑 | Build 放大操作，而不是替代操作。 | 攻击有前摇、命中、硬直、取消窗口；强构筑仍需走位和判断。 |
| 发现式组合 | 我愿意为新的融合配方再开一局。 | 特征描述公开基础规则，融合线索通过图鉴、NPC 和轮廓提示提供。 |
| 净化的情绪回报 | 通关后世界真的被我改变。 | 同一场景的色彩、植被、音轨、NPC 和基地状态发生永久变化。 |

## 1.3 设计边界

采用横版房间推进和平台跳跃，不使用现有 Demo 的自由俯视竞技场作为正式关卡形式。

首发阶段只做单人离线体验，不加入联机、PVP、开放世界或装备交易系统。

构筑深度优先来自机制联动；永久成长以解锁选择池和新路线为主，避免纯数值压制。

污染是高风险分支，不作为必须选择的最优解。每局都应有自然进化路线可完成通关。

# 2 玩家循环与单局节奏

一局流程由“探索选择、动作挑战、构筑决策、区域结算”四拍构成。普通房间的平均完成时间控制在 45 至 90 秒，精英房和事件房提供显著风险回报，Boss 用于检验位移能力、攻击窗口和构筑完成度。

| 阶段 | 玩家行为 | 系统输出 | 目标时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进入区域 | 选择起始种子与路线 | 初始特征、随机种子、地图节点 | 1 分钟 |
| 房间探索 | 战斗、跳跃、寻找隐藏资源 | 生命质、种子、货币、钥匙 | 8 至 15 分钟 |
| 成长节点 | 三选一进化或完成嫁接 | 新增机制、形态变化、协同条件 | 每 2 至 3 房一次 |
| 精英与事件 | 承担风险或交换资源 | 稀有器官、污染能力、融合线索 | 2 至 4 分钟 |
| Boss 与净化 | 识别招式并完成输出循环 | 章节通关、净化状态、永久解锁 | 4 至 6 分钟 |
| 基地结算 | 查看图谱、解锁与剧情 | 新植物池、NPC、下一局选项 | 2 至 4 分钟 |

# 3 横版动作与关卡形式

## 3.1 基础操作

| 输入 | 动作 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 左摇杆或方向键 | 移动与蹲伏 | 保留加速度和减速度，地面与空中操控感分离。 |
| 跳跃 | 跳跃 二段跳 贴墙跳 | 支持土狼时间和跳跃缓冲；解锁能力可替换第二段动作。 |
| 冲刺 | 短距离无敌位移 | 默认 0.35 秒，消耗体力或冷却；器官可改为突刺、滑翔或扎根。 |
| 轻攻击 | 藤蔓或枝条连击 | 至少三段连击；命中停顿、击退与取消窗口可配置。 |
| 技能 | 花部位主动技能 | 冷却制；技能必须覆盖远程、控制、爆发、召唤等至少四种用途。 |
| 交互 | 拾取 事件 商店 嫁接台 | 接近提示与手柄按键映射；长按确认用于高风险污染选择。 |

## 3.2 房间模块

关卡采用“手工平台模块 + 房间规则 + 连接器”的组合。每个模块预留左、中、右、上、下连接点，并标注可达性标签。生成器只连接满足当前移动能力的房间，避免出现无解跳跃。

| 房间类型 | 玩法职责 | 首章数量 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通战斗 | 熟悉敌人组合与地形风险 | 4 至 5 | 生命质与普通种子 |
| 平台挑战 | 检验跳跃、冲刺、攀附 | 2 | 隐藏种子与捷径 |
| 精英巢穴 | 高压战斗与精英词缀 | 1 | 稀有器官或嫁接材料 |
| 生态事件 | 交易、净化、污染抉择 | 1 至 2 | 机制转换或诅咒奖励 |
| 休憩嫁接台 | 整理形态与回复 | 1 | 嫁接或融合机会 |
| 商店 | 资源换取确定性 | 0 至 1 | 特征、回复、图鉴线索 |
| Boss 前庭 | 教学、补给、叙事收束 | 1 | 治疗与准备 |

## 3.3 首章 枯萎森林

视觉从灰绿、黑水和干裂树皮开始，净化后转为湿润苔藓、暖色日光和新芽。玩法主题是藤蔓抓取、腐败地面、脆弱平台和有节奏的树根攻击。Boss“腐化古树”分为根刺封锁、腐果弹幕、树冠坠击三阶段，要求玩家在纵向平台之间移动并寻找安全窗口。

# 4 身体构筑系统

正式版使用六个器官槽位。首章垂直切片开放根、茎、花三槽位，叶、果实、种子作为下一阶段扩展。每个特征包含：宿主槽位、基础效果、升级链、标签、视觉挂点、可融合对象和数值曲线。

| 槽位 | 战斗或移动职责 | 首章候选特征 | 视觉变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根 | 生存、吸收、地面位移、扎根 | 榕树根、铁甲根、爆裂根 | 根须拖尾、护甲树皮、地面裂纹 |
| 茎 | 普攻形态、近战距离、防御结构 | 藤蔓触须、仙人掌茎、树人之臂 | 攻击轮廓、尖刺、粗壮枝干 |
| 花 | 主动技能、元素、控制、召唤 | 毒菌伞、爆裂果囊、雷鸣花 | 花冠、孢子、发光花粉 |
| 叶 | 能量、攻速、滑翔、移动 | 蒲公英叶、荷叶、竹叶 | 翼叶、漂浮绒毛、叶片残影 |
| 果实 | 投射物、爆炸、储能 | 浆果、凤仙花果、火果 | 果囊、射弹、爆炸残留 |
| 种子 | 扩散、召唤、复活、传播 | 孢子种、蒲公英种、寄生种 | 跟随物、播撒轨迹、幼苗 |

# 5 进化 嫁接 融合与污染

## 5.1 三层选择频率

| 系统 | 触发频率 | 选择形式 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进化 | 每累计一定生命质 | 三选一，优先同标签升级或横向扩展 | 建立单局基础强度与攻击手感。 |
| 嫁接 | 每章节 2 至 4 次 | 在嫁接台选择槽位与器官，允许替换 | 改变招式、被动与身体外观。 |
| 融合 | 满足条件后出现 | 确认后消耗两个基础特征并生成杂交形态 | 给出高辨识度的 Build 转折点。 |
| 污染突变 | 事件或主动吸收 | 高收益二选一，同时叠加污染值 | 制造路线风险，而非必经强化。 |

## 5.2 首章构筑示例

| Build | 核心特征 | 操作循环 | 融合或强化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荆棘反击 | 铁甲根 + 仙人掌茎 | 冲刺入场，近战承伤，利用反伤和击退控场。 | 尖刺吸收伤害后释放环形刺波。 |
| 毒孢扩散 | 毒菌伞 + 藤蔓触须 | 远距牵制，击杀后在狭窄平台制造毒区。 | 瘟疫菌丝：毒雾感染附近敌人并延长。 |
| 雷暴播种 | 蒲公英叶 + 雷鸣花 | 跳跃滑翔拉开距离，持续播撒追踪种子。 | 雷暴蒲公英：种子命中落雷并链至邻敌。 |
| 爆裂突刺 | 爆裂根 + 凤仙花果 | 冲刺穿越敌群，留下延迟爆炸地带。 | 根茎爆裂：扎根后产生连续地刺。 |

## 5.3 污染值规则

污染值范围 0 至 100。0 至 39 为安全区；40 至 69 出现轻微视觉侵蚀和一次负面词缀；70 至 99 增加敌方侵蚀、商店价格与随机异常概率；达到 100 立即触发“失控绽放”危机房，完成后归零但失去一个临时强化。污染能力必须提供可量化收益，例如伤害提升、技能冷却降低或稀有房间钥匙，并在 UI 中明确代价。

# 6 内容规格与随机规则

## 6.1 首章可玩内容清单

| 类别 | 垂直切片目标 | 正式首发目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 器官特征 | 8 种 | 24 至 30 种 | 以三槽位切片验证数据驱动架构。 |
| 进化条目 | 24 条 | 90 至 120 条 | 每个特征至少三条机制向升级。 |
| 融合形态 | 2 种 | 12 至 16 种 | 每个融合都有独立外观和行为。 |
| 敌人 | 6 种 + 1 Boss | 28 至 35 种 + 5 Boss | 同类敌人以词缀和编队增加变化。 |
| 房间模块 | 8 至 10 个 | 每区域 18 至 24 个 | 包含战斗、平台、事件和精英模块。 |
| 事件 | 4 个 | 30 至 40 个 | 结果要改变资源、路线或构筑。 |

## 6.2 随机性约束

单局前两次升级至少提供一个与已装备标签相关的选项，避免构筑方向完全断裂。

融合条件未满足时可以显示轮廓与方向提示；不直接给出全部配方，保留发现乐趣。

每章至少保证一处嫁接台和一次回复来源；精英、商店和污染房维持取舍而非强制出现。

房间生成按“战斗强度、垂直高度、通行能力、奖励类型”标签校验，禁止连续重复同一战斗模板。

# 7 美术需求

美术应传达“生命在污染中顽强生长”，而不是单纯可爱植物或纯黑暗废土。推荐采用高可读性的手绘 2D 或像素手绘混合风格：角色和敌人轮廓清晰，污染使用黑紫与焦褐，净化后以嫩绿、青蓝、暖黄形成对比。所有战斗信息必须服从读秒与命中判断。

## 7.1 美术基准与交付规范

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 画面层级 | 背景远景、中景、可交互前景、角色、攻击特效、UI 六层分离；避免背景与可站立平台混淆。 |
| 尺寸建议 | 角色基准高度 160 至 192 px；敌人按 1x、1.5x、2.5x 三档设计；Tile 采用 32 px 或 48 px 网格并全项目统一。 |
| 动画方式 | 角色与 Boss 推荐 2D 骨骼动画，环境和小怪可使用帧动画。攻击命中帧需与程序事件点对齐。 |
| 导入规范 | PNG 带透明通道，Sprite Atlas 分类打包；命名使用 类别_对象_状态_序号，例如 chr_spirit_attack_01。 |
| 配色规则 | 玩家使用清亮绿黄作为识别色；敌人攻击预警使用高对比暖红或紫红；可拾取物保持轮廓光和稀有度色。 |
| 可访问性 | 不能只靠颜色区分风险或稀有度；预警同时具备形状、闪烁和音效。 |

## 7.2 垂直切片美术资产

| 资产包 | 数量 | 交付内容 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主角与器官 | 1 主角 + 8 特征 + 2 融合 | 待机、跑、跳、落、冲刺、受击、死亡、普攻三段、技能；各器官挂点与替换图层。 | 任意三槽组合不穿模，攻击轮廓和状态一眼可读。 |
| 敌人与 Boss | 6 敌人 + 1 Boss | 移动、攻击、受击、死亡；Boss 三阶段形态、预警和场地技。 | 攻击前摇、受击点与伤害框对齐。 |
| 枯萎森林场景 | 10 房模块所需 Tile 与组件 | 地表、树干、根系、黑水、平台、陷阱、远中近景、净化变体。 | 净化前后可复用基础结构，场景差异清晰。 |
| VFX | 约 35 组 | 命中、冲刺、孢子、毒雾、根刺、落雷、污染、净化、掉落、UI 反馈。 | 特效不遮挡敌方预警，强度随命中和稀有度变化。 |
| UI 与图标 | 约 55 个 | 槽位、特征、状态、地图节点、货币、菜单、图鉴。 | 128 px 内保持识别，黑白轮廓可辨。 |
| 叙事与环境 | 4 幅关键插画 + 12 个环境道具 | 开局、Boss 前、净化、结算插画；枯树、祭坛、种子、尸骸等。 | 可支撑章节起承转合。 |

## 7.3 音频协作需求

音频应按“枯萎到复苏”做状态分层：环境底噪、战斗节奏层、污染层和净化层可实时叠加。首章需要一套环境音乐、战斗音乐、Boss 三阶段音乐，以及玩家、敌人、UI、VFX 的基础音效库。程序需暴露状态、强度和事件接口给音频中间件或 Unity Audio Mixer。

# 8 程序需求与技术方案

当前工程为 Unity 2022.3.62f3，已有代码生成的俯视战斗 Demo，可作为战斗数值和掉落概念验证参考。正式实现应拆分为数据、运行时战斗、关卡生成、表现和 UI 五层，不将正式内容继续写入单个 Demo 脚本。

## 8.1 核心模块

| 模块 | 职责 | 关键实现与验收 |
| --- | --- | --- |
| 角色控制器 | 横版移动、跳跃、冲刺、受击、状态机 | Rigidbody2D + Collider2D；土狼时间、跳跃缓冲、斜坡和单向平台；60 FPS 下输入延迟稳定。 |
| 战斗框架 | 攻击帧、伤害、投射物、状态、击退 | 伤害框和受击框独立；动画事件驱动命中；对象池管理射弹与特效。 |
| 特征构筑 | 器官、进化、嫁接、融合、污染 | ScriptableObject 数据定义；运行时 Modifier 管线；能显示来源、叠层和互斥规则。 |
| 敌人 AI | 感知、寻路、攻击、词缀、Boss 状态 | 以有限状态机和行为配置实现；平台寻路可使用预烘焙节点图，不要求全局 NavMesh。 |
| 房间生成 | 节点地图、房间拼接、奖励与随机种子 | 固定 seed 可复现；生成后做连通性和可达性校验；支持设计师手工权重配置。 |
| UI 与交互 | HUD、三选一、地图、图鉴、暂停、手柄导航 | UI 从数据订阅状态；所有关键操作可鼠标、键盘、手柄完成。 |
| 存档与解锁 | 局内存档、永久进度、图鉴、设置 | JSON 本地存档并提供版本迁移；局内退出恢复需保存随机种子和关键房间状态。 |
| 表现与优化 | 相机、分层、特效、音频、性能 | Cinemachine 或等价相机系统；Sprite Atlas、对象池、Profiler 预算达标。 |

## 8.2 数据驱动结构

| 数据资产 | 核心字段 | 维护方 |
| --- | --- | --- |
| PlantTraitData | ID、槽位、标签、稀有度、效果列表、升级池、挂点资源、解锁条件 | 策划主维护，程序提供校验器 |
| EvolutionData | 前置标签、权重、效果、互斥项、描述、图标 | 策划 |
| FusionRecipeData | 输入特征、额外条件、产物、消耗规则、发现状态 | 策划与叙事 |
| EnemyData | 生命、行为树或状态参数、掉落、词缀池、动画事件 | 策划与程序 |
| RoomData | 连接点、标签、威胁等级、奖励、可达性、场景预制体 | 关卡与程序 |
| BossPhaseData | 血量阈值、招式序列、预警、召唤、场地事件 | 战斗策划与程序 |

## 8.3 技术约束与性能目标

目标帧率为 PC 1080p 60 FPS；战斗峰值同时存在 60 个投射物和 40 个小型特效时不发生明显掉帧。

所有随机都来自 RunSeed 和可追踪子种子，以支持复现 Bug、每日挑战和录制回放扩展。

配置数据必须进行启动时校验：缺失 ID、循环融合、非法槽位、空图标和不可达房间需要明确报错。

使用 Git LFS 管理大尺寸贴图、音频与动画资产；代码、配置、预制体制定命名和目录规范。

# 9 UI UX与叙事需求

## 9.1 HUD信息优先级

| 区域 | 信息 | 交互原则 |
| --- | --- | --- |
| 左上 | 生命、护甲、污染值、当前章节 | 污染值应有数值、色带与状态文字三重反馈。 |
| 下方中央 | 冲刺、技能、临时状态、按键提示 | 冷却环不遮挡角色脚下地形。 |
| 右上 | 小地图、房间类型、钥匙与货币 | 地图只显示已发现节点，事件结果后即时刷新。 |
| 成长弹窗 | 三选一特征、标签、关键词、协同提示 | 默认手柄焦点明确；选择前冻结战斗或开启慢动作。 |
| 图谱 | 已发现特征、融合轮廓、生态故事 | 未发现配方只显示有意义线索，不把收集变成纯列表。 |

## 9.2 叙事节奏

叙事通过基地 NPC、事件房短文本、场景可视变化和图谱条目碎片化呈现。玩家先感知污染造成的生态异化，随后发现污染来自旧文明的“完美生态”实验；最终 Boss 是主角无限融合欲望的镜像。结局保留原设想：主角褪去复杂形态化作蒲公英，让种子把生命播向已净化土地。

# 10 垂直切片排期与验收

| 阶段 | 建议周期 | 交付物 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制作 | 2 周 | 操作原型、数据表、首章灰盒、风格板 | 横版移动与普攻达到手感目标，房间连接规则确定。 |
| 核心系统 | 4 周 | 构筑、成长选择、敌人框架、随机房间、UI 骨架 | 可完成 10 分钟无美术跑局，seed 可复现。 |
| 内容生产 | 5 周 | 首章美术、8 特征、6 敌人、Boss、事件 | 从开局到 Boss 的完整流程可玩，资源加载稳定。 |
| 调优与表现 | 3 周 | 净化状态、音频、特效、数值与可访问性 | 外部试玩者能理解核心构筑并完成至少一条 Build。 |
| 测试封板 | 2 周 | Bug 修复、性能报告、存档兼容、发布候选 | 高优先级缺陷清零，性能和崩溃率达到目标。 |

## 10.1 垂直切片验收清单

玩家可在横版房间中完成移动、跳跃、冲刺、三段普攻和一个主动技能，攻击、受击和无敌帧有明确反馈。

一次完整流程包含至少三次进化、一次嫁接和一次可选融合；角色外观、招式或移动能力可见改变。

房间地图在同一 seed 下稳定复现，任意生成路线均可抵达 Boss，且不存在必须拥有未提供能力才能通过的房间。

腐化古树拥有至少三种可学习招式和阶段转场，击败后场景、UI、音频切换到净化状态。

主角、敌人、平台和预警在 16:9 画面内保持清晰可读；键鼠和手柄均可完成整局。

针对 Windows PC 的 1080p 性能达到 60 FPS 目标，存档、返回基地和重新开局流程无阻断性问题。

# 11 风险与决策建议

| 风险 | 影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 器官组合膨胀 | 美术适配和测试量指数增加。 | 先限定三槽位和标签化效果；高阶融合使用完整形态替换，避免所有部件自由叠加。 |
| 横版关卡随机无解 | 破坏肉鸽体验并增加调试成本。 | 手工房间加连接标签、可达性测试和 seed 回放；先做小图再扩展纵深。 |
| 构筑只加数值 | 核心卖点不成立。 | 每个特征定义一个可观察动作改变，评审时以录屏而非数值表验收。 |
| 美术生产过重 | 高质量角色组合拖慢首章。 | 统一挂点、图层和骨骼规范，优先保证主角与 Boss，背景复用 Tile 与状态变体。 |
| 现有 Demo 架构不适合扩展 | 单脚本耦合导致后续返工。 | 保留 Demo 作为参考，垂直切片从数据驱动模块化框架起步。 |

# 12 下一步行动

先组织一次半天的纸面构筑评审，确定首章 8 个特征、24 条进化和 2 条融合的关键词与互斥关系；随后用两周完成横版控制器、三个灰盒房间和腐化古树招式原型。只有当试玩者能在不解释系统的情况下说出“我这局长成了什么、为什么强、下一局还想试什么”时，再进入首章资产批量生产。